项目名称：重庆市巴南区李家沱街道社区卫生服务中心装修工程

竞争性谈判文件

招   标   人：重庆市第七人民医院                 （盖章）

编制人：  曾毅

审核人：  杨莉

二〇一八年 九 月十九日

重庆市第七人民医院装饰工程设计招标项目竞争性谈判公告

### 1．招标条件

本招标项目 重庆市巴南区李家沱街道社区卫生服务中心装修工程                    由重庆市巴南区财政局          核准建设，招标人为重庆市第七人民医院 ，资金来源为财政资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行谈判招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：

项目名称： 重庆市巴南区李家沱街道社区卫生服务中心装修工程                                   设计招标项目。

工程地址：巴南区李家沱街道枯井湾1号。

工程规模及内容：建筑面积：2603.16平方米投资约486.67万元，本次设计费用约10万元。

60日历天，不含施工至竣工验收结算阶段的设计服务工作时间。

方案设计：合同签订后10日历天完成，提交设计成果5份（含文本、图纸、光盘）；

初步设计：方案设计审定后5日历天内提交初步设计成果5份（含文本、图纸、概算）；

施工图设计：初步设计审定后10日历天完成，提交设计成果6份（含文本、图纸），并附设计成果图光盘6份。

2.5谈判范围：本工程包括室内二次装修、照明、弱电及配套设施等，包含但不仅限于以上设计内容。设计包括方案设计、初步设计、施工图设计（包含预算编制及审图）及施工招标阶段的配合服务、施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，以及协助谈判人完成各项审批手续办理等工作。具体内容以谈判人下达的设计指令为准（谈判申请人根据谈判人提供的规模、设计内容及资料自行测算，风险自行承担）。

2.6质量要求：设计文件必须达到国家现行规范及验收合格标准

3、谈判申请人资格

3.1本次谈判申请人资格要求：谈判申请人应具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.2重庆市市外设计企业必须按《重庆市市外勘察设计企业入渝登记备案管理办法》渝建发〔2013〕310号规定取得入渝登记备案证。

3.3本次招标不接受联合体投标。

### 4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者， 请于 2018年9 月21 日下午17点前（北京时间）到重庆市第七人民医院报名和获取谈判文件等资料。

4.2如有疑问，请在报名截止时间前向谈判人提出疑问，超过此时间规定，谈判人不再受理谈判疑问。

4.3本谈判公告开始发布至谈判截止时间止，各谈判申请人应随时关注关于本谈判项目相关修改或补充内容。

### 5．投标文件的递交

### 5.1谈判申请文件递交的时间及地点

### 谈判申请文件递交时间：2018年9月21 日 9时 00 分至 9 时 30 分（北京时间）。谈判时间：2018年9 月21 日17 时 30 分（北京时间）。

### 谈判申请文件递交地点：重庆市巴南区李家沱重庆市第七人民医院住院部总务科。

### 5.2逾期送达的或者未送达指定地点的谈判申请文件，谈判人不予受理。

### 6．发布公告的媒介

### 本次谈判公告在重庆市第七人民医院官网公示栏发布。

### 7.联系方式

招标人：

单位全称：重庆市第七人民医院。

详细地址：重庆市巴南李家沱重庆市第七人民医院住院部 。

电    话：  62859574

联 系 人： 杨莉

2018年9   月 19  日

# 重庆市第七人民医院社区服务站装饰工程设计竞争性谈判文件

## 1. 谈判条件

本谈判项目重庆市第七人民医院社区服务站装饰工程设计已由 重庆市巴南区发展和改革委员会核准，谈判人为：重庆市第七人民医院。建设资金来源：财政资金 。该项目现已具备发包条件，根据巴南区招标谈判申请相关规定，对该项目设计决定采用竞争性谈判的方式进行发包，特邀请有兴趣的潜在谈判申请人参与谈判。

2、项目情况与谈判范围

2.1工程地址: 巴南区李家沱街道枯井湾1号

2.2工程投资：建安造价约486.67万元，本次设计费约10万元 。

2.3工程规模：建筑面积：2603.16平方米

2.4设计总设计总周期：25日历天，不含施工至竣工验收结算阶段的设计服务工作时间。

方案设计：合同签订后10日历天完成，提交设计成果5份（含文本、图纸、光盘）；

初步设计：方案设计审定后5日历天内提交初步设计成果5份（含文本、图纸、概算）；

施工图设计：初步设计审定后10日历天完成，提交设计成果6份（含文本、图纸），并附设计成果图光盘6份。

2.5谈判范围：本工程包括室内二次装修、照明、弱电及配套设施等，包含但不仅限于以上设计内容。设计包括方案设计、初步设计、施工图设计（包含预算编制及审图）及施工招标阶段的配合服务、施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，以及协助谈判人完成各项审批手续办理等工作。具体内容见附件（谈判申请人根据谈判人提供的规模、设计内容及资料自行测算，风险自行承担）。

## 3. 谈判申请人应具备以下资格条件和其他要求

3.1 谈判申请人应具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.2 提供有效企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

注：须提供合格的企业法人营业执照副本复印件，“三证合一”的，提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件，并加盖谈判申请人单位公章。

3.3 提供有效的资格证书副本复印件并加盖公章。

3.4其他专业人员资格要求

包括装修、结构、给排水、电气主要设计人员不少于1人，须具有国家行政主管部门颁发的中级及以上职称证书或注册资格证书。

注：须提供以上相关人员的职称证书、注册证或资格证书复印件、并加盖谈判申请人单位公章备查。

3.6信誉要求

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）最近三年没有拖欠劳务费的行为；

（3）最近三年没有无故弃标的不良记录；

（4）最近三年没有受到行政处罚。

注：各谈判申请人自行书面承诺（加盖单位公章），格式自拟。最近三年的具体时间是指参选截止之日起的前三年。

3.7业绩要求：1个或以上公共医疗或医院室内装饰设计项目（竣工时间为2018年1月1日至至今）。

注：需提供中标通知书（或合同协议书）复印件加盖单位公章。

3.8外地施工企业参选

注册地为重庆市以外的谈判申请人必须满足渝建发〔2013〕310号文的要求，并提供重庆市市外工程设计企业入渝登记备案。投入的人员必须是完成入渝备案的相关专业人员。

注：须提交完整的入渝登记备案证及备案人员名单的复印件，并加盖谈判申请人单位公章。

3.9以上资格审查要求条件若有一项不能满足，其资格审查为不合格，提供相应资料复印件并加盖公章，原件备查。

4.参选文件的装订及密封

4.1  参选文件袋使用“谈判函部分”袋、“资格审查资料”袋。

4.2  谈判函部分装入“谈判函部分”袋中，密封并在袋上加盖谈判申请人单位公章。

4.3“资格审查资料”袋单独封装，装入各谈判申请人自备的参选文件袋中，密封并加盖谈判申请人单位公章。

4.4 “谈判函部分”袋、“资格审查资料”袋文件袋封套应写明以下内容：

谈判项目名称：

谈判申请人地址：

谈判申请人名称：

参选文件在 2018年9月21日15 时00分前不得开启

4.6  参选文件没有按上述规定密封，该参选文件将被拒绝接收。

4.7  参选文件为一式两份（正本一份，副本一份）。

7．开选程序

主持人按下列程序进行开选：

1. 宣布参加开选程序人员名单；

2. 宣布开选纪律；

3. 公布在竞选截止时间前递交参选文件的谈判申请人名单，并点名确认谈判申请人是否派人到场；

4. 核验参加开选会议的谈判申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件）和竞选保证金缴纳收据，如是法定代表人亲自参与竞选，还须核验法定代表人身份证明，以确认其身份合法有效；

按照“渝建发〔2013〕310号”文规定，重庆市市外勘察设计企业在谈判申请前必须办理好分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示入渝登记备案证原件，否则，谈判人当场退还其谈判申请文件。

5. 设有最高限价的，公布最高限价；

6. 密封情况检查：谈判申请人检查参选文件的密封情况并确认。

7. 开启参选文件顺序：随机开启；

8. 宣布当众开选，开启资格审查资料袋及谈判函部分袋、公布谈判申请人名称、谈判报价、质量目标、设计设计总周期及其他内容；

9. 谈判申请人代表、谈判人代表、监标人、记录人等有关人员在开选记录上签字确认；

10. 开选结束。

8. 评选委员会的组建

评选委员会构成： 3-5人。

评选专家确定方式：重庆市第七人民医院谈判组人员谈判。

9. 谈判代理服务费

本工程谈判代理服务费及相关费用为0元，由中选人在领取中选通知书时一次性递交给谈判代理公司。

10. 付款方式

## 方案审查通过且取得概算批复后，15日以内支付设计合同金额的50%；工程动工后15日以内支付至合同金额的30%；工程竣工验收交付后15日支付剩余尾款。

## 11. 评选办法

## 本工程设置谈判总报价（最高限价）为：100000元，谈判申请人的谈判总报价不得超过谈判人公布的最高限价，否则按废标处理。采用合理低价法进行评选。

11.1．初步评审

11.1.1资格审查

1.资质要求：营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、资质证书复印件复印件。

2.项目负责人要求：提供资料详见本参选文件第3条规定。

3.其他专业人员资格要求：提供资料详见本参选文件第3条规定。

3.信誉要求：各谈判申请人自行书面承诺（加盖单位公章），格式自拟。

4.业绩要求：提供资料详见本参选文件第3条规定。

5.以上复印件需加盖单位公章。

注：以上要求提供的资料详见本参选文件第3条规定

11.1.2形式审查

参选文件签字、盖章是否齐全，是否清晰可辨，报价是否唯一。

11.1.3响应性审查

谈判报价，项目设计总周期，竞选保证金是否响应参选文件。

11.2评选程序

评选委员会先对参选文件进行初步评审，再对初步评审合格的参选文件进行详细评审，经评选委员会评审按得分由高到低的顺序推荐一至三名中选候选人，排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、未按要求提交履约保证金，或者存在影响中选结果的违法行为等情形不具备中选条件的或者谈判申请人弄虚作假的，谈判人可以依次确定排名靠前的其他中选候选人为中选人，也可以重新进行竞争性谈判。排名第一的中选候选人最终得分相等时，在监督部门监督下抽签确定名次。

11.3详细评审：

11.3.1评选基准价计算方法：

所有通过初步评审的谈判申请人（谈判总报价高于最高限价的除外）的谈判报价的算术平均值即为谈判报价的评选基准价。

11.3.2低价判定标准：

低价判定标准：谈判报价比评选基准价低 5%以上的。

11.3.3详细评审方法：

经济标与技术标

（1）谈判申请人的谈判总价比评选基准价低5%以上的,按废选处理，不参与后续评审。

（2）其他谈判申请人的谈判总价由低到高依次排序，以最接近低价判定标准值（包括低价判定标准值）的谈判报价为合理最低报价，得最高分70分。

（3）其后对所有参评的谈判报价均以合理最低报价为准进行评审计分，每增加5%扣2分，扣完为止.经济标分数为总分数的70%。

（4）技术标根据公司介绍、实力、完成的工程项目等综合情况由招标方专家打分。

12．废选确认

12.1有下列情况之一者，均视为未响应本参选文件而作为废选条件：

（1）参选文件没有加盖谈判申请人单位印章的；

（2）参选文件未按规定的格式和要求填写、编制，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（3）谈判总报价或措施费报价或清单单价报价分别高于谈判总报价最高限价的或措施费最高限价的或清单单价最高限价的；

（4）谈判申请人的工程设计总设计总周期和质量要求不符合竞争性谈判文件规定的；

（5）参选文件中要求的参选文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

（6）谈判申请人初步评审不合格的；

（7）参选文件附有谈判人不能接受的条件的。

（8）提供虚假资料的。

注：谈判申请人的竞选条件优于谈判文件规定，不得作为废选。

13．参选文件组成

13.1谈判函部分

13.1.1谈判函及谈判函附录

13.1.2法定代表人身份证明及授权委托书

13.2资格审查

13.2.1资格审查材料

14.开选截止时间、地点及其它

14.1  开选截止时间：2018年 9 月 21 日 15:00   时。

14.2  递交参选文件时间：2018年  9月21日9:00时至2018年9 月21 日14:30 时

14.3  开选地点：重庆市第七人民医院住院部一号会议室

14.4 其他：

（1）本工程不组织踏勘，各谈判申请人自行踏勘，若有疑问可联系谈判人。

（2）谈判申请人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、居民协调工作及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或设计总周期延长申请将不获批准。

（3）参加本项目谈判的所有谈判申请人均视为接受并响应本参选文件的所有条款。

15 中选通知

15.1在本章第 3.3 款规定的投选有效期内，中选人在规定时间内按照参选文件约定缴纳相关费用和履行完毕参选文件规定的相关义务后，谈判人以书面形式向中选人发出中选通知书。如中选人未履行参选文件规定的相关义务及未领取中选通知书，将视为无故弃选和不诚信行为，取消其中选人资格 ，没收竞选保证金，并按相关规定进行处理。

15.2诚信记录查询：谈判人有权对前三名中选候选人进行诚信查询，如发现前三名中选候选人中有不诚信行为的，谈判人应取消其中选候选人资格，对其他中选候选人依序进行排名公示；如发现前三名中选候选人均有不诚信行为，将取消本次谈判活动，由谈判人重新组织谈判。同时视情节决定不诚信行为的中选候选人竞选保证金不予退还，并对其不诚信情况进行曝光，限制其进入本区谈判交易市场。

16.签订合同的时间：

谈判人和中选人应当自中选人产生之日起5日内订立书面合同，谈判人代理机构应当在签订合同后十日内将竞争性谈判情况报告送到谈判人单位归档。

17.特别提示

1、对于谈判申请人串通谈判，提供虚假资料或中选后无故弃选以及违反国家相关法律法规及九龙坡区政府相关文件规定的行为，其竞选保证金不予退还，并按相关规定进行处理。

2、建设单位应加强工程勘察及施工图设计单位的管理，在合同中应约定如下内容：因勘察单位的原因引起工程增加投资超过合同价款5%及以上的，因设计单位的原因引起工程增加投资超过合同价款20%及以上的，因设计单位的原因引起工程增加投资超过合同价款20%违约责任，支付违约金。因设计单位的原因引起工程增加投资超过合同价款50%及以上的，应将承担该项目的勘察、设计单位列入“黑名单”并予以公示。

18.谈判报价

1、谈判申请人的谈判申请报价应是本章谈判申请人须知前附表1.3.1项中所述的本次招标范围内的全部内容的谈判申请报价，并且包括谈判申请人合理利润、税金及政策性文件规定的各项费用及招标文件明示或暗示的风险、责任和义务的费用。若有遗漏项目，均被视为谈判申请人已经在其谈判申请报价中考虑，在合同履行中必须无条件弥补所遗漏项目，且不予增补价格。合同价格一经确定，除合同另行约定外，不做任何调整。

2、本项目设计费报价参照建设部《工程勘察设计收费标准》2002年版，由谈判申请人根据市场行情及自身实力自主报价，报价包括按照建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）完成本项目全部设计文件及建设期服务的所有费用。

3、谈判申请人的谈判申请报价应包括为完成本项目的方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、设计变更、提供技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加中间验收、竣工验收以及现场后续服务等设计服务的工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、设计单位的管理费、税金、利润等所有费用以及应由谈判申请人承担的义务、责任和风险等所发生的一切费用。谈判人不再另行支付任何费用。

4、谈判申请人应到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使谈判人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对谈判人进行赔偿。

5、谈判申请人须积极配合谈判人的报建报审工作，因下述原因产生的设计费用由谈判申请人自行承担，谈判人不另行支付任何费用。

（1）谈判人提出的修改或调整意见而产生设计费、资料费等；

（2）谈判人在报建报审过程中相关主管职能部门提出的方案设计、初步设计、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

（3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费等；

（4）因设计分包而产生的费用。

6、工程施工时，应按谈判人要求派驻现场设计服务人员，负责解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，谈判申请人谈判申请报价应充分考虑因派驻人员而产生的各项费用，并包含在谈判申请报价中。

19.结算原则：结算设计费=中标价

附件：

1、《确认文书》。

2、《竞标报价函》。

3、公司法人代表（自然人）身份证明书，公司法人代表（自然人）授权委托书。

4.具体设计范围

附件1

确认文书

重庆市第七人民医院：

我单位自愿参加重庆市第七人民医院社区服务站装饰施工设计项目的竞争性谈判，对贵单位发出的该工程竞争性谈判公告及相关的补遗资料、通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞标文件。

我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，自愿承担违约责任或违约金。

竞 争 单 位：                    （盖单位公章）

法人代表或其委托代理人：                  （签字）

2016年     月     日

附件2

竞 标 报 价 函

重庆市第七人民医院：

1．我方已仔细研究了重庆市第七人民医院社区服务站装饰工程设计招标项目竞争性谈判公告的全部内容，愿意以人民币（大写）                 （¥    元）〔其中含：安全文明施工费￥      元，大写人民币          〕进行竞标总报价，工期为      日历天，工程质量达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定，并一次性验收合格。

2．我方承诺在竞争有效期内（从提交竞标文件截止日起计算90日历天内）不修改、撤销竞标文件。

3．如我方中标，承诺：

（1）在收到中标通知书后的规定期限内与你方签订合同。

（2）按照竞争性谈判公告规定向你方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方声明，递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实、准确。

5． 	（其他补充说明）。

竞 争 单 位：                　　　　　     （盖单位公章）

法人代表或其委托代理人：   	（签字）

单位地址：

单位电话：

单位传真：

邮政编码：

2016年  月  日

附件3

法人代表（自然人）身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞标人名称）的法人代表。

特此证明。

（该处附法定代表人身份证正、反面复印件）

竞标人： 	（盖单位公章）

2016年  月  日

授权委托书

本人     （姓名）系         	（竞标人名称）的法人代表，现委托		    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“重庆市第七人民医院社区服务站装饰工程设计招标项目”竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法人代表及委托代理人身份证复印件。

（该处附法人代表身份证正、反面复印件）         （该处附委托代理人身份证正、反面复印件）

竞标人：            （盖单位公章）

法人代表： 		（签字）

身份证号码：

手机：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

手机：

2016年  月  日

注：法人代表参加竞争性谈判活动并签署文件的，须提供法人代表身份证明书及本人身份证原件；非法人代表参加竞争性谈判活动并签署文件的，须提供法人代表身份证明书、授权委托书及本人身份证原件，供监督人员核实身份。

附件4：

本次招标的设计范围；具体设计范围详见以下内容，包括但不限于：

	消防设计（平面图、系统图、大样图等）

	电梯设计（包括平面、立面、大样、节点图等）

	外墙设计（包括平面、立面、大样、节点图）

	门窗设计（包括平面、立面、大样、节点图等）

	水电设计（包括平面、系统图、大样图等）

	基础装修设计（包括平面、立面、剖面、大样、节点图）

	固定家具设计（包括平面、立面、剖面、大样、节点图）

	室外门头设计（包括平面、立面、剖面、大样、节点图）

	详细的材料表（包括材料名称、品牌、规格等）

空调设计

污水处理设计

弱电及信息化建设布线设计

	装饰概算表