重庆市第七人民医院

家属区健身场修建工程询价采购文件

编号：CQ7Y2017 0007

编制人： 审核人：

一、招标方式：公开招投标

二、发包方式：包工包料

三、发包范围：

重庆市第七人民医院家属区指定花园内。

四、施工要求：

采用C30商品混凝土（提供检测报告，合格证等相应资质）找平地面10mm，修建花台及梯步（详见清单）。甲方提供临时水电，不计如工程费用中。

五、投标报价：

最高限价人民币32000元；清单报价方式，密封报价。

六、评标办法：最低价中标

七、结算方式：

工程竣工后工程量实量实算。工程如期竣工验收合格后支付工程合同价款的95℅，工程竣工满一年后无质量问题再付工程余款5℅，保修期壹年，在保修期内出现质量问题，必须重新维修外保修。每次支付工程款时施工单位必须出具正式发票。

八、注意事项：施工单位要加强过程管理，注意施工过程中人员和财物的安全管理、保护，做好安全设施的搭建，材料、工具堆放到指定地点；在施工工程中，随时保洁和做好防护工作，减少灰尘和噪音污染，不扰民。做好安全生产工作，如发生安全责任事故或财产损失由施工方负全责。施工结束后，施工单位必须做到工完料清，完成面干净整洁，施工道路打扫整洁，并将垃圾清运干净，材料、施工用具等全部拆场。

九、投标人资格要求

本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：

1.资质条件

建设行政主管部门颁发的 建筑工程三级及以上资质；

2、营业执照

投标申请人必须是独立法人单位，并取得有效的营业执照（正副本原件分开封存）。

3、安全许可

（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的“安全生产许可证”。

以上条件在评审时必须全部满足才视为资格后审合格，若有任一条件不满足的即视为资格审查不合格。以上资料均需提供加盖公章的复印件，原件备查，如需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。

本次招标不接受联合体投标。

十、投标报名

本工程招标需报名，开标时直接投标。凡有意参加投标者，请于2017年 9 月 5 日起登录“重庆市第七人民医院外网（www.cq7y.com）”查看公告，下载本项目的招标文件、图纸、答疑补遗等资料。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注“重庆市第七人民医院外网（www.cq7y.com）”关于本招标项目相关修改或补充内容。不论投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，请在 2017 年 9 月 11 日 15:00 时前向招标人提出。

联系人电话 曾老师:13996194186

十一、报名及投标时间： 2017 年 9月 12日 15:00时

十二、开标时间： 2017 年 9 月 12 日 15:00 时

十三、报名及开标地点：重庆市第七人民医院住院部二会议室

十四、投标报名时需带公司资质复印件、法人委托书原件。

联系人：王老师 电话：62859576