附件

重庆市第七人民医院

门诊退费管理系统技术参数

- 总体要求

按照医院集成平台相关标准完成接口改造，实现线上发起退费申请，线上执行科室审核后退费功能，支持移动端和PC端操作。

二、PC端

（一）系统管理模块

1.用户管理

（1）包括系统用户的新增、修改和删除功能；

（2）一键同步HIS新增人员信息功能

（3）具备录入人员电子签名图片的功能

2.角色管理：具备人员角色维护及角色权限授予功能。

3.菜单管理：具备对系统菜单的维护和管理功能

4.科室管理

（1）具备科室部门的新增、修改和删除功能

（2）一键同步HIS新增科室信息的功能，减少HIS人员信息新增操作的功能

（二）退费设置模块

1.退费原因设置：具备设置退费原因及退费原因类别的功能

2.用户多科设置：具备给用户设置多个科室的功能，用户设置多个科室后，可以审核设置科室的费用。

（三）退费申请模块

1.医生退费申请：具备医生发起退费申请功能，医生选择病人所退费用及数量后，点击退费按钮发起退费申请。

2.退费申请管理：具备医生查看所发起的退费申请的详细信息及申请状态（如：已申请待审核、审核完成待退费或退费完成）；具备查看退费申请明细和废除该退费申请的功能

3.退费申请明细查询：具备查询退费申请明细项目的功能。

（四）退费审核模块

1.退费审核通知：具备医技科室及相关确费科室退费审核功能，审核科室可以查看自己科室的退费审核明细，以及进行退费审核操作；

2.退费审核查询：医技科室及相关确费科室可以在该界面查询未审核的或已审核的退费申请明细。

（五）窗口退费模块

1.当日待退费：具备显示当日待执行退费的申请记录，可查看退费明细、打印退费申请单以及确认退费完成；

2.历史待退费：具备显示历史待执行退费的申请记录，可查看退费明细、打印退费申请单以及确认退费完成；

3.已申请未审核：具备显示已申请但未审核的退费申请记录，可查看退费明细；

4.已退费明细：具备显示已执行退费的申请记录，可查看退费明细、补打退费申请单。

三、移动端退费审核（支持APP/小程序/H5等方式）

（一）“首页”模块

1.医院logo展示轮播图功能

2.退费审核快捷功能按钮

3.历史退费审核查询

（二）“待退费审核”模块

1.待退费审核列表查询及明细项目显示

2.处理退费审核功能

（三）“我的”模块

1.个人信息及登录账号修改

2.登录注销功能

四、患者退费查询（支持APP/小程序/H5等方式）

1.患者扫码查询退费申请金额及明细

2.患者查看退费实时进度和过程功能

重庆市第七人民医院

门诊退费管理系统商务要求

- （一）实施时间、实施地点及验收方式

1.实施时间

合同签订之日起，15个工作日内完成改造部署。

2.实施地点

重庆市第七人民医院。

3.验收标准

1）系统实施完毕后，上线平稳试运行三个月，由采购人组织按技术参数进行验收，以采购人出具的验收报告视为最终验收

2）严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205）的要求进行验收。

- （二）最高限价及报价要求

1.项目最高限价￥16000元（大写：壹万陆仟元整）。

2.本次报价须为人民币报价，包含：产品基价、税费（含关税）、第三方系统接口对接、差旅费、安装调试、授权、技术培训、质保期内的免费维护等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

（三）质保要求

1.提供两年质保服务，质保期自项目验收通过之日起算。

2.质保期内故障处理的响应时间应在30分钟内，乙方应在接到甲方问题反馈1小时内完成故障处理工作。对于电话、网络指导下无法解决的，供应商应在2小时内安排技术人员到达现场处理，保证7×24小时的维护响应和技术服务支持。

- （四）付款方式

1.合同签订后，收到供应商符合要求的发票之日起30个工作日内，支付合同金额的30%；项目验收完成后，收到供应商符合要求的发票之日起30个工作日内，支付合同金额的60%；验收合格满两年后支付合同金额的10% （供应商垫资不计利息）。

2.服务期内，如供应商未按约定提供服务，采购人有权拒绝支付尾款并且按约定要求供应商承担违约责任。

- （五）知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （六）违约责任

- 1.成交供应商不能按照采购方要求如期完成项目服务而违约的，除应及时完成外，成交供应商应按日以合同价款总额的日千分之三向采购方支付违约金；逾期交付超过 40日，采购方有权解除本合同，要求成交供应商返还采购方已付款项，如未支付款项则终止支付款项，同时成交供应商应按合同价款总额的百分之三十向采购方支付违约金。

- 2.如因成交供应商完成项目服务存在权利瑕疵导致任何第三方经司法机关或行政机关决定对项目服务主张权利或被国家机关依法查处的，采购方有权解除本合同，成交供应商应向采购方支付服务价款总金额百分之三十的违约金，并须全额退还采购方已支付给成交供应商的价款及其利息（利息以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场同期报价利率为标准，自采购方付款之日起计算）。

- （七）其他

- 1.响应人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

- 2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。